Муниципальный контракт №__________________

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по улице Ветеранская дом 1А в д. Андег Ненецкого автономного округа

Ненецкий автономный округ

д. Андег                                                                                                                      « ___ » ___________ 2016 г.

# Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Андегский сельсовет» Абакумовой Валентины Федоровны, действующего на основании Устава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Орион», далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Лочехина Юрия Андреевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов определения Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронного аукциона (протокол № 0184300000416000026-3 от «06» мая 2016 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить собственными и/или привлеченными силами и из своих материалов работы капитальному ремонту жилого дома по улице Ветеранская дом 1А в д. Андег Ненецкого автономного округа (далее – Работы) с высоким качеством, в соответствии с технологией производства данного вида работ, передать результат Работ в полном объеме Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.

1.2. Место выполнения Работ - Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Ветеранская, д. № 1 А.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату Выполненных работ в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 2 945 291 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч двести девяносто один) рубль 69 копеек, в том числе НДС 18% 530 152 (Пятьсот тридцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 50 копеек.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4. – 2.5. настоящего Контракта.

2.3. В цену настоящего Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе;

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов и оборудования поставки Подрядчика, а также прочие затраты;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов и оборудования, необходимых для начала производства работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Контракта;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом;

- прочие работы и затраты, связанные с исполнением Контракта по своевременной и качественной сдаче выполненных работ, в том числе работы и затраты не учтённые техническим заданием.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемой работы, а также иных условий Контракта.

2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемой работы. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

2.6. Оплата за выполненные и принятые работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 12 настоящего Контракта. В случае изменения  расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после полного завершения работ, включая устранение Подрядчиком выявленных недостатков, возникших в процессе выполнения работ, при условии подписания Сторонами без замечаний акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного счёта (счет-фактуры), при наличии у Подрядчика паспортов и сертификатов на материалы, используемые при производстве работ.

2.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик не производит оплату по Контракту, а Подрядчик оплачивает соответствующую неустойку (штрафы, пени).

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

3.1. Заказчик своими силами или силами привлечённой организации осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

3.2. Заказчик своими силами или силами привлечённой организации осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта.

3.3. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

4.1.1. Осуществлять контроль и обеспечить технический надзор за ходом проведения работ (объёмами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.1.3. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.4. Осуществлять приёмку выполненных Подрядчиком Работ в порядке, установленном Разделом 5 Контракта, и произвести их оплату в порядке, установленном пунктами 2.6., 2.7. Контракта.

4.1.5. Осуществить возврат денежных средств Подрядчику, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.6. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. В любое время осуществлять контроль и обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2.2. Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ требованиям Технического задания (Приложение № 1) и соблюдение Подрядчиком требований нормативных документов.

4.2.3. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных актом;

- возмещения вреда, возникшего из-за невыполнения и/или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, причиненного третьим лицам.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.3. Обязанности Подрядчика:

4.3.1. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с требованиями технического задания, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

4.3.2. На основании предложенной цены Контракта в соответствии с техническим заданием разработать локальный сметный расчёт выполнения всего объёма работ, предусмотренных Контрактом, и представить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.3.3. При выполнении работ применять новые материалы, ранее не использованные, сертифицированные в РФ и которые соответствую требованиям технического задания (Приложение №1),  ГОСТ, СНиП, СанПиН и других государственных и ведомственных норм.

4.3.4. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом.

4.3.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в месте проведения работ. Назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа о назначении такого ответственного лица представляется Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента начала выполнения работ по Контракту.

4.3.6. Не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в случае если эти требования установлены действующим законодательством.

4.3.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ без письменного разрешения Заказчика.

4.3.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.9. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

4.3.10. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи работ предусмотренных Контрактом.

4.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту выполнения работ по Контракту, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.3.12. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при исполнении Контракта, а также сертификаты, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России, если это требует действующее законодательство. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России, если это требует действующее законодательство.

Образцы материалов должны быть согласованы с Заказчиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до их использования.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Контракта и нормам законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком.

4.3.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.3.14. Сдать результат работ Заказчику, передав при этом сертификаты на используемые материалы, оборудование и иные необходимые документы.

4.3.15. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку места проведения работ от мусора.

К моменту сдачи работ Заказчику привести в порядок территорию, подлежащую сдаче Заказчику.

4.3.16. После сдачи результата выполненных работ и передачи результата работ Заказчику в течение 3 (трех) дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти с места выполнения работ принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

4.3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.4.  Права Подрядчика:

4.4.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки результатов выполненных работ.

4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы и в порядке, установленном Контрактом.

4.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Срок начала выполнения работ (комплектование и доставка материалов и оборудования, подготовительные работы) – с момента заключения Контракта.

5.2. Срок окончания работ: не позднее «30» июля 2016 года.

5.3. При завершении работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан уведомить Заказчика о выполнении работ в полном объеме в течение трех рабочих дней.

5.4. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Приемка работ включает в себя проверку качества и объемов фактически выполненных работ по Контракту на месте выполнения работ и их соответствие актам о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5.6. Приемка фактически выполненных работ осуществляется Подрядчиком и Заказчиком  в сроки, определенные настоящим Контрактом, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счет-фактуры), при наличии у Подрядчика исполнительной документации, паспортов, сертификатов на материалы и оборудование.

5.7. Заказчик, принявший выполненную работу и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые не могли быть установлены при приемке (недостатки), вправе предъявить в течение двадцати рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении недостатков выполненных работ.

5.8. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.9. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приёмки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных Работ в соответствии с их целевым назначением, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе процедуры сдачи-приёмки Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

5.10. В случае если при проведении процедуры сдачи-приёмки Работ Комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию тротуаров, а равно, если на момент сдачи-приёмки Работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных техническим заданием, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в указанный в п.5.9 настоящего раздела срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 5.9 настоящего раздела, с указанием причин отказа в приёмке Работ.

5.11. В указанном в пункте 5.10 настоящего раздела случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков Работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приёмки выполненных работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приёмки Работ Комиссией.

5.12. Повторная процедура сдачи-приёмки Работ проводится, в порядке, установленном настоящим разделом, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приёмки Работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать Работы Заказчику.

5.13. После устранения всех замечаний Подрядчиком, Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.14. По завершении работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика предусмотренные действующими нормативами паспорта и сертификаты на материалы (заверенные копии), а также прочие акты, протоколы и другую документацию в соответствии с действующими нормативными документами.

5.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- высокое качество всех работ, выполненных Подрядчиком;

- своевременное устранение за свой счёт недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ и использовавшихся при их производстве материалов начинается с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2) и составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

6.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или материалы (часть материалов) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.

6.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счёт Подрядчика.

6.7. Ущерб, нанесённый по вине Подрядчика или его субподрядчиков (субпоставщиков) деревянным тротуарам в период проведения Работ и/или Гарантийного срока, возмещается за счёт Подрядчика в полном объёме.

6.8. Подрядчик не несёт ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причинённый результатам Работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа). Размер штрафа установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет 73 632 (Семьдесят три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 29 копеек (2% от цены Контракта – в случае, если цена Контракта составляет более 3 млн. рублей, 2,5% – в случае, если цена Контракта не будет превышать 3 млн. рублей) за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где: Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненных в установленный срок Подрядчиком обязательств по Контракту, определяемая на основании документа об оказании услуг (в том числе отдельных этапов исполнения Контракта); С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:

,

где:    - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где: ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф). Размер штрафа установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет 294 529 (Двести девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 17 копеек (5% от цены Контракта – в случае, если цена Контракта составляет более 3 млн. рублей, 10% – в случае, если цена Контракта не будет превышать 3 млн. рублей) за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Контракту.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

7.6. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Подрядчиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафов).

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. В 2016 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры  к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня ее получения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 15 % (Пятнадцать процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и составляет 872 612 (Восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 47 копеек, предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, и включает в себя все обязательства Генподрядчика по настоящему Контракту.

9.2. В случае если предложенная цена Генподрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Генподрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Заказчик имеет право во внесудебном порядке взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств с Генподрядчика, в том числе однократного нарушения его условий.

9.4. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем  исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем  исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

9.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.7. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.8. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, указанные средства возвращаются Генподрядчику Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генподрядчиком в этом письменном требовании или, если в требовании счет не указан, на счет, указанный в Контракте.

9.9. В случае если Генподрядчик выберет обеспечение исполнения Контракта, как способ внесения денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа л/сч 05843000550

р/сч 40302810640303002503 в отделении Архангельск г. Архангельск

ИНН 2983002950 КПП 298301001

Назначение платежа: перечисление денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по улице Ветеранская дом 1 А в д. Андег Ненецкого автономного округа.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Расторжение настоящего Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо не поступление ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания усиленной электронной подписью Заказчика и действует до 30 августа 2016года, а в части гарантийных обязательств по выполненным Работам – до срока их окончания.

11.2. Все изменения, приложения, дополнения, уведомления, переписка по настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон и не противоречат ограничениям, установленным Федеральным законом РФ от 05.04.2013  № 44-ФЗ.

11.3. При изменении адреса, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.

11.4. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне  заказной почтой с уведомлением, по факсу.

Стороны считаются надлежаще уведомленными  в следующие сроки:

- в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения (получения уведомления);

- в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса  с подтверждением получения.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

11.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

## 12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

## И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» НАО Юридический и почтовый адрес: Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» 166713 НАО, д. Андег ИНН 2983002950 КПП 298301001 ОКАТО 11131000000 УФК по Ненецкому автономному округу л/с 05843000550 р/с 40302810640303002503 РКЦ Нарьян-Мара г. Нарьян-Мар Заказчик: ___________________/ В.Ф. Абакумова / м.п. | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Орион» Юридический и почтовый адрес: Россия, 163001, г. Архангельск, ул. Серафимовича, дом 30, офис 101 Тел./факс 8 911 684 98 93 ИНН 2901255167, КПП 290101001, ОГРН 1152901001010 Банковские реквизиты: р/с 40702810222100000530 в ОАО АКБ «Авангард» к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 От Подрядчика: ____________________________/ Ю.А. Лочехин/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№                  от «___» ________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт жилого дома по улице Ветеранская дом 1А в д. Андег Ненецкого автономного округа.

| № п/п | Перечень требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для реконструкции |  |
| 2 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа |
| 3 | Место, срок и условия выполнения работ | Место выполнения работ – 166713, ул. Ветеранская, д.1А, д. Андег, Ненецкого автономного округа, Архангельской области. Срок выполнения работ: до 30.07.2016 года Работа выполняется из материала Подрядчика. Сообщение с д. Андег НАО в летний период - речной транспорт. Ближайший пункт для доставки материалов – порт г. Нарьян-Мар. Железнодорожное, автотранспортное сообщение отсутствует. |
| 4 | Вид | Работы общестроительные по ремонту прочих зданий |
| 5 | Технические требования | Работы выполнить в соответствии с ведомостью объема работ, действующими на территории РФ строительными нормами и правилами, стандартами. |
| 6 | Требования к безопасности выполняемых работ | В соответствии с ведомостью работ. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». |
| 7 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять 24 (Двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее десяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика |
| 8 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Предоставление подрядчиком форм КС-2 и КС-3; исполнительная документация в соответствии с нормативными актами, действующими на территории РФ. |
| 9 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём строительных работ | Организации - победителю аукциона: - В течение 3 дней с момента заключения муниципального контракта представить в адрес Заказчика локальный сметный расчет; - Обеспечить сбор недостающих исходных данных; - Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за собственный счет. |

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, ПУЭ и другими нормативными документами регламентирующих производство данного вида работ. Все материалы, применяемые «Подрядчиком», должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).

Применяемые на всех этапах производства работ материалы и изделия должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам РФ, быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |
| 1 | Разборка покрытий полов: из фанеры | 100 м2 покрытия | 1,373 137,3/100 |
| 2 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 1,373 137,3/100 |
| 3 | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 1,373 137,3/100 |
| Потолки |
| 4 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 1,373 137,3/100 |
| Чердак |
| 5 | Смена засыпки перекрытия: с укладкой пароизоляции | 100 м2 перекрытий | 1,66 166/100 |
| 6 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 285,19 69,9*4*1,02 |
| 7 | ИЗОСПАН: АМ | 10 м2 | 19,09 166*1,15/10 |
| Фасад |
| 8 | Демонтаж наружной облицовки поверхности стен из профилированных листов | 100 м2 | 1,58 158/100 |
| 9 | Разборка утеплителя из экструдированного пенополистерола | 1 м3 изоляции | 6,5 |
| 10 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 100 м шва с одной стороны | 9,36 935,52/100 |
| Окна, двери |
| 11 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,1381 13,81/100 |
| 12 | Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | 100 коробок | 0,12 |
| 13 | Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях | 100 м2 | 0,02762 13,81*0,2/100 |
| Стены и перегородки |
| 14 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 | 0,3793 37,93/100 |
| 15 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 3,39 339/100 |
| Фундаменты |
| 16 | Подъем рубленых стен домкратом | 100 подъемов | 0,98 98/100 |
| 17 | Смена деревянных стульев: на подкладках | 1 стул | 98 |
| Крыша, кровля |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 0,17 0,06+0,11 |
| 19 | Демонтаж-монтаж конькового элементка из листовой стали | 100 м | 0,3 30/100 |
| Санитарно – технические работы |
| 20 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 0,492 492/1000 |
| 21 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера | 100 вытяжных труб | 0,02 2/100 |
| Система вентиляции |
| 22 | Демонтаж вытяжной трубы диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,03 2*1,5/100 |
| Электромонтажные работы |
| 23 | Демонтаж кабель-канала | 100 м труб | 4,46 446/100 |
| 24 | Смена электросчетчиков (материал б/у) | 100 шт. | 0,02 2/100 |
| 25 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,36 36/100 |
| 26 | Демонтаж: патронов, подвесов | 100 шт. | 0,15 15/100 |
| Полы |
| 27 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 1,373 137,3/100 |
| 28 | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м3 | 3,12 1,82+1,3 |
| 29 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 575,69 112,88*5*1,02 |
| 30 | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1,373 137,3/100 |
| 31 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,373 137,3/100 |
| 32 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм | м2 | 140,05 137,3*1,02 |
| 33 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 1,137 113,7/100 |
| 34 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,083 8,3/100 |
| 35 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,083 8,3/100 |
| 36 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,1576 15,76/100 |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1,2474 124,74/100 |
| Потолки |
| 38 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 1,373 137,3/100 |
| 39 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм | м2 | 141,42 137,3*1,03 |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,373 137,3/100 |
| Чердак |
| 41 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1,66 166/100 |
| 42 | ИЗОСПАН: АМ | 10 м2 | 19,09 166*1,15/10 |
| 43 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,31 31/100 |
| Фасад |
| 44 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 1,58 158/100 |
| 45 | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL | м3 | 24,174 158*0,15*1,02 |
| 46 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 1,58 158/100 |
| Окна, двери |
| 47 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0306 3,06/100 |
| 48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1075 10,75/100 |
| 49 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 п.м | 0,114 11,4/100 |
| 50 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | м | 11,4 |
| 51 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 13,81 |
| 52 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 3,36 |
| 53 | Резка стального профилированного настила (продухи в цоколе) | 1 м реза | 4,2 (0,25*2+0,1*2)*6 |
| Стены и перегородки |
| 54 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3793 37,93/100 |
| 55 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,391 339,1/100 |
| 56 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3016 30,16/100 |
| 57 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,679 367,9/100 |
| 58 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7712 77,12/100 |
| Фундаменты |
| 59 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,24 224/100 |
| 60 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 257,6 224*1,15 |
| Отмостка |
| 61 | Устройство основания: щебеночного | 10 м3 основания | 0,4 4/10 |
| 62 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 5 4*1,25 |
| 63 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,04 4/100 |
| 64 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4,08 4*1,02 |
| Крыша, кровля |
| 65 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,2 220/100 |
| 66 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины | кг | 45,54 |
| 67 | Обшивка слухового окна: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,005 0,5/100 |
| 68 | Уплотнение стыков конькового элемента и металлочерепицы | 100 м | 0,3 30/100 |
| Помещение уборной |
| 69 | Устройство подиума из досок | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 3/100 |
| 70 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 3/100 |
| Система отопления |
| 71 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,068 6,8/100 |
| 72 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0252 2,52/100 |
| 73 | Установка дымовой трубы из нержавеющей стали | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,099 4,95*2/100 |
| 74 | Труба дымоходная двухконтурная диаметром: 350 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 75 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм | шт. | 2 |
| 76 | Прокладка дымоотвода из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0038 0,38/100 |
| 77 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,38 |
| 78 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 2 |
| 79 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 2 |
| Полы в теплогенераторной |
| 80 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 15/100 |
| 81 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,15 15/100 |
| 82 | подшивка пола под котлом: стальным листом | 100 м2 потолка | 0,04 4/100 |
| 83 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | т | 0,0314 31,4/1000 |
| Система канализации |
| 84 | Сидения к унитазам деревянные | компл. | 2 |
| 85 | Наращивание вытяжного канала из доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,008 0,8/100 |
| Система вентиляции |
| 86 | Резка отверстий в кровле | 1 м реза | 1 |
| 87 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,095 9,5/100 |
| 88 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 9,5 8,1+1,4 |
| 89 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,077 7,7/100 |
| 90 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 7,7 6+0,3+0,8+0,6 |
| 91 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 2 |
| 92 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 2 |
| 93 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 2 |
| 94 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 4 |
| Электромонтажные работы |
| 95 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 | 1 ответвление | 1 |
| 96 | демонтаж щита распределительного | 1 шт. | 2 |
| 97 | Щит распределительный (материал б/у) | 1 шт. | 2 |
| 98 | Демонтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
| 99 | Прибор или аппарат: (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (материал б/у)) | 1 шт. | 2 |
| 100 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,23 23/100 |
| 101 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 23 |
| 102 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,17 17/100 |
| 103 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 17 |
| 104 | Патрон: подвесной | 100 шт. | 0,08 8/100 |
| 105 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 | 1 шт. | 1 |
| 106 | Гильза из трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,02 2/100 |
| 107 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 4,91 491/100 |
| 108 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм | 100 м | 5,39 539/100 |
| 109 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 40 |
| 110 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 40 |
| 111 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 4,91 (228+263)/100 |
| 112 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,23256 228*1,02/1000 |
| 113 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,26826 263*1,02/1000 |
| 114 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,4 4/10 |
| 115 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,2 20/100 |
| Пусконаладочные работы |
| 116 | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 |
| 117 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1 |
| 118 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 119 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 2/100 |
| Вывоз мусора |
| 120 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26 |
| Перевозка грузов |
| 121 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 26 |

10. Требования к применяемым при выполнении работ товарам (материалам, изделиям, оборудованию):

Используемые Подрядчиком материалы должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ (ст.745, 751, 754 ГК РФ), подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

| Наименование основных материалов, изделий и оборудования, Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), страна происхождения товара | Технические характеристики и свойства (значение) применяемых материалов, изделий и оборудования |
| --- | --- |
| Доски для покрытия полов ООО «Вудмастер» Россия | Доски для покрытия полов из древесины антисептированные. Тип ДП-50 толщиной 50 мм. |
| Плиты минераловатные ROCKWOOL ЗАО «Минеральная Вата» Россия | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL длина (мм) - 1000; ширина (мм) - 600; толщина (мм) - 50; |
| ИЗОСПАН: АМ ООО «Гекса – нетканые материалы» Россия | Состав – 100% полипропилен; |
| Пакля Лен&Джут ООО «Льно-Джутовая Компания» Россия | ширина 15 см; |
| Балки ООО «Вудмастер» Россия | Антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130 |
| Балки ООО «Вудмастер» Россия | Антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 175х130 |
| Фанера влагостойка Свеза ООО «СВЕЗА-Лес» ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат» Россия | Марка фанеры ФК, сорт ВВС. Размер 1525х1525х12 мм. |
| Линолеум полукоммерческий Tarkett Force Tarkett «Таркетт ДОО» Сербия ЗАО «ТАРКЕТТ РУС» Россия | Обладает устойчивостью к воздействию влаги. Обладает устойчивостью к воздействию мебели на роликовых ножках. Обладает устойчивостью к воздействию ножек мебели и каблуков - без повреждений. Обладает цветоустойчивостью. Класс –33. |
| Клей КН-2 ОАО «ЧЗРТИ» Россия | Клей КН-2 |
| Плинтус GRIF ООО «ГРИФ» Россия | Плинтус ПВХ |
| Листы гипсокартонные ГКЛ Knauf ООО «КНАУФ ГИПС» Россия | Гипсокартонные листы обычного исполнения (ГКЛ) толщиной 9,5 мм |
| Краска Monterio Лакокрасочный завод Монтерио ООО «Монтерио» Россия | Краска поливинилацетатная водоэмульсионная, Марки ВА-27 |
| Плиты минераловатные ROCKWOOL ЗАО «Минеральная Вата» Россия | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL длина (мм) - 1000; ширина (мм) - 600; |
| Металлосайдинг Grand Line ООО «ПО «Металлист» Россия | Покрытия металлосайдинга - пурал Толщина – 0,5 мм Фактура - под брус Направление реек - Горизонтальное |
| Оконные блоки из профиля ПВХ (поливинилхлорид) TRiVE ЗАО «Трайв» Россия профиль: Aluplast IDEAL 2000 PRAKTISCH Германия стеклопакет- Planibel Clear ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» Россия | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками. Цвет - белый. Количество камер профиля (ед.) - 4. Толщина стеклопакета (мм) - 33. Количество камер стеклопакета (ед.) - 2. |
| Доски подоконные из профиля ПВХ (поливинилхлорид) Danke (Данке) ООО «ИЗ «Клинценбау» Россия | Доски подоконные из профиля ПВХ (поливинилхлорид), шириной 250 мм. Цвет - белый. |
| Откосная планка ООО ПК «СибПолимерМеталл» Россия | Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
| Обои Палитра ООО «КОФ «Палитра» Россия | Обои виниловые Тип обоев – обычный. Основа – флизелин. Покрытие – винил. Светостойкость – высокая. |
| Рубероид Завод "Мягкая кровля" ЗАО «Мягкая кровля» Россия | Рубероид морозостойкий РПМ-300 |
| Щебень ООО «Калуга-Щебень» Россия | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400 |
| Бетон ООО «Терминатор» Россия | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |
| Антисептик-антипирен ООО «НПО НОРТ» Россия | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины |
| Радиаторы ОАО "САНТЕХЛИТ" Россия | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |
| Труба дымоходная РОССТ®ИН группа компаний Файнлайн Россия | Труба дымоходная двухконтурная диаметром: 350 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм |
| Дымоотвод ООО"ПВК" Россия | Дымоотвод из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм. |
| Воздуховод Вендер Климат ООО «ВК» Россия | Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм |
| Сидения к унитазам НОММЕН IKEA Швеция | Сидения к унитазам деревянные |
| Решетки жалюзийные стальные Группа компаний «ИННОВЕНТ» ООО «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» Россия | Решетки жалюзийные стальные: щелевые (Р), номер 200, размер 200х200 мм |
| Кабель-канал (короб) ООО «Электропласт» Россия | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм |
| Коробка кабельная DKC ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» Россия | Коробка кабельная соединительная |
| Разветвительная коробка ООО «МЭК -электрика» Россия | Разветвительная коробка УК-2 |
| Кабель ООО НКЗ «Электрокабель НН» Россия | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |
| Кабель ООО НКЗ «Электрокабель НН» Россия | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| Заземлитель ELMAST ООО "Элмашпром" Россия | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |
| Заземлитель ELMAST ООО "Элмашпром" Россия | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |

Используемые соответствуют требованиям ГОСТа, ТУ (ст.745, 751, 754 ГК РФ), что  подтверждается соответствующими сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, материалы новые, ранее не использованные.

| От Заказчика: ________________________/_________/ м.п. | От Подрядчика: _____________________/ _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№                  от «___» ________ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Подрядчик (победитель аукциона), на основании предложенной цены Контракта, готовит локальный сметный расчет (в соответствии с Техническим заданием, проектом контракта и локальным сметным расчетом Заказчика (файл «Локальный сметный расчет»), являющимися неотъемлемыми частями документации об аукционе) и представляет его на утверждение Заказчику вместе с проектом Контракта, подписанным усиленной электронной  подписью,  в срок, установленный Контрактом.

«Заказчик»					                                    «Подрядчик»

_________________				                                 __________________

м.п.                                                                                                  м.п.