МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома по ул. Набережная,  дом 17 в д. Андег Ненецкого автономного округа

«___» __________ 2014 г.

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа Абакумовой Валентины Федоровны, действующей на основании Устава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, и Индивидуальный предприниматель Бараков Семен Михайлович, действующий на основании ОГРНИП 313838311500015, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили в соответствии с результатами электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № 018430000414000436-3 от 07 октября 2014 года), письмом Управления финансов Администрации Заполярного района от 20 октября 2014 года № 01-22/702/14, настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить собственными и/или привлеченными силами и из своих материалов подрядные работы по капитальному ремонту жилого дома по ул. Набережная,  дом 17 в д. Андег Ненецкого автономного округа  (далее – Объект) с высоким качеством и передать результат Работ в полном объеме Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта, в пределах средств, фактически выделенных из бюджета муниципального района «Заполярный район».

  - Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в соответствии  с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к настоящему Контракту) и в установленные настоящим Контрактом сроки.

  - Работы проводятся по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Набережная, д. 17.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объёмами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на текущий календарный год при наличии денежных средств на расчётном счёте Заказчика.

2.2. Цена Контракта составляет 472 910 (четыреста семьдесят две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.2. настоящего Контракта остаётся неизменной в течение всего времени его действия и не подлежит изменениям, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5. – 2.6. настоящего Контракта.

2.4. В цену настоящего Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе;

- полный объём ремонтно-строительных и специальных работ, необходимых для своевременной и качественной сдачи выполненных работ в соответствии с техническим заданием, в том числе затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание и затраты на непредвиденные работы, оплачиваемые Подрядчику по фактически выполненным объёмам согласно локального сметного расчёта;

- полная и качественная комплектация Объекта всем необходимым оборудованием и материалами;

- затраты, связанные с получением различного рода согласований, разрешений и заключений;

- стоимость приобретения, поставки, хранения и монтажа необходимого для выполнения Работ материалов, оборудования и комплектующих;

- затраты, связанные с обеспечением выполняемых работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ на Объекте;

- стоимость понесённых Подрядчиком затрат по организации и эксплуатации Объекта (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность, подъездные пути и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Объекта и оборудования до приёмки выполненных работ;

- прочие работы и затраты, связанные с исполнением Контракта по своевременной и качественной сдаче выполненных работ, в том числе работы и затраты не учтённые техническим заданием.

2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемой работы, а также иных условий Контракта.

2.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемой работы. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

2.7. Оплата за выполненные и принятые работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 12 настоящего Контракта. В случае изменения  расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный  в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.8. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)  дней после полного завершения работ, включая устранение Подрядчиком выявленных недостатков, возникших в процессе выполнения работ, при условии подписания Сторонами без замечаний актов выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного счёта (счет-фактуры), при наличии у Подрядчика исполнительной документации, паспортов, сертификатов на материалы и оборудование.

2.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик не производит оплату по Контракту, а Подрядчик оплачивает соответствующую неустойку (штрафы, пени).

2.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по фактически выполненным работам по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ.

3.1. Заказчик своими силами или силами привлечённой организации осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

3.2. Заказчик своими силами или силами привлечённой организации осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта, Проектной документации.

3.3. Инженерная организация и Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Осуществлять приёмку выполненных Подрядчиком Работ в порядке, установленном Разделом 5 Контракта, и произвести их оплату в порядке, установленном п.п. 2.7.-2.10. настоящего Контракта.

    - Участвовать в установленном порядке в приёмке выполненных Работ.

    - Контролировать ход проведения работ и соблюдение Подрядчиком его условий.

4.1.5. Осуществлять контроль и обеспечить технический надзор за ходом проведения работ (объёмами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием и техническим заключением, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.

4.1.6. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.1.7. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.8. Осуществить возврат денежных средств Подрядчику, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.9. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. В любое время осуществлять контроль и обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2.2. Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ требованиям технического задания (Приложение № 1), Технического заключения и соблюдение Подрядчиком требований нормативных документов.

4.2.3. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных актом;

- возмещения вреда, возникшего из-за невыполнения и/или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, причиненного третьим лицам.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

4.2.5. Провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3. Обязанности Подрядчика:

4.3.1. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с требованиями технического задания, Технического заключения, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

4.3.2. На основании предложенной цены Контракта в соответствии с техническим заданием и Техническим заключением, разработать локальный сметный расчёт выполнения всего объёма работ и календарный график производства работ, предусмотренных Контрактом и представить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.3.3. Материалы, оборудование и комплектующие поставить к месту производства работ  в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Контракта.

4.3.4. Устанавливаемые материалы, изделия, оборудование и комплектующие, используемые Подрядчиком в работе, должны строго соответствовать техническому заданию (Приложение № 1), Техническому заключению, ГОСТ, СНиП, СанПиН и другим государственным и ведомственным нормам.

4.3.5. При выполнении работ применять новые устанавливаемые изделия, и прочие материалы, ранее не использованные, не проходившие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, сертифицированные в РФ. Используемые до начала производства работ, устанавливаемые Подрядчиком изделия, должны иметь сопроводительную документацию: паспорта, сертификаты (или их копии, заверенные владельцев сертификата), наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей, подтверждающих качество поставляемых на Объект изделий и материалов.

4.3.6. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом.

4.3.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте. Назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа о назначении такого ответственного лица представляется Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента начала выполнения работ по Контракту.

4.3.8. При выполнении работ не нарушать бесперебойное электроснабжение Объекта, отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.3.9. Не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в случае если эти требования установлены действующим законодательством.

4.3.10. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.  В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ на Объекте без письменного разрешения Заказчика.

4.3.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.12. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

4.3.13. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи работ предусмотренных Контрактом.

4.3.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта и месту выполнения работ по Контракту, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.3.15. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при исполнении Контракта, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России, если это требует действующее законодательство. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России, если это требует действующее законодательство.

Образцы оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до их использования.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Контракта и нормам законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком.

4.3.16. Сдать результат работ Заказчику, передав при этом сертификаты на используемые материалы, оборудование и иные необходимые документы.

4.3.17. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку помещений от мусора.

К моменту сдачи работ Заказчику привести в порядок территорию, подлежащей сдаче Заказчику.

4.3.18. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Подрядчика устанавливается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Заказчик окажет содействие Подрядчику в обеспечении возможности ведения работ в выходные дни.

4.3.19. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.3.20. После сдачи результата выполненных работ и передачи результата работ Заказчику      в течение 3 (трех) дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта и места выполнения работ принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

4.3.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.3.22. Обеспечить приёмку, складирование и сохранность прибывающего на Объект материалов и оборудования.

4.3.23. Нести расходы за потреблённые электро – и теплоэнергию.

4.4.  Права Подрядчика:

4.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.3. Инициировать внесение в установленном порядке изменений в техническое задание и Техническое заключение за свой счет, в том числе в связи с применением более качественных материалов и оборудования в пределах цены контракта, согласовав эти изменения с Заказчиком, не нарушая сроков, установленных в п.п. 4.3.3., 5.1. и 5.2. настоящего Контракта.

4.4.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Начало выполнения работ - со дня заключения Контракта.

5.2.  Срок окончания работ –  до 15 декабря 2014 года.

5.3. При завершении работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан уведомить Заказчика о выполнении работ в полном объеме в течение трех рабочих дней.

5.4. Приемка фактически выполненных работ осуществляется Подрядчиком и Заказчиком  в сроки, определенные настоящим Контрактом, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счет-фактуры), при наличии у Подрядчика исполнительной документации, паспортов, сертификатов на материалы и оборудование.

5.5. Срок проведения проверки и приемки выполненных работ, подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат с приложением счета (счет-фактуры), исполнительной документации, паспортов, сертификатов на материалы и оборудование устанавливается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с  момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

5.6. Окончательная приемка выполненных Подрядчиком работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с техническим заданием и утверждённой сметной документацией, а также после устранения всех недостатков (дефектов).

5.7. Заказчик, принявший выполненную работу и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые не могли быть установлены при приемке (недостатки), вправе предъявить в течение двадцати рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении недостатков выполненных работ.

5.8. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.9. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приёмки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе процедуры сдачи-приёмки Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

5.10. В случае, если на момент сдачи-приёмки Работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных техническим заданием, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в указанный в п.5.9 настоящего раздела срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 5.9 настоящего раздела, с указанием причин отказа в приёмке Работ.

5.11. В указанном в пункте 5.10 настоящего раздела случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков Работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приёмки выполненных работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приёмки Работ Комиссией.

5.12. Повторная процедура сдачи-приёмки Работ проводится, в порядке, установленном настоящим разделом, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приёмки Работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать Работы Заказчику.

5.13. После устранения всех замечаний Подрядчиком, Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.14. По завершении работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика готовую исполнительную техническую документацию в 2-х экземплярах в том числе:

– исполнительные схемы, планы;

– акты на скрытые виды работ;

– предусмотренные действующими нормативами паспорта и сертификаты на материалы и оборудование (заверенные копии);

– а также прочие акты, протоколы и другую документацию в соответствии с действующими нормативными документами.

5.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование конструкций, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

- высокое качество всех работ, выполненных Подрядчиком;

- достижение Объектом, указанным в Техническом заключении, показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несёт ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счёт недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2) и составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

6.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.

6.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счёт Подрядчика.

6.7. Ущерб, нанесённый по вине Подрядчика или его субподрядчиков (субпоставщиков) оборудованию, материалам Объекта в период проведения Работ и/или Гарантийного срока, возмещается за счёт Подрядчика в полном объёме.

6.8. Подрядчик не несёт ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причинённый Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее Контрактом и сделкам с третьими лицами.

Ответственность Подрядчика:

7.2.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик несет ответственность в размере причиненных убытков:

– за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании  и в обязательных для сторон нормах и правилах, правилах пожарной безопасности;

– за причиненный ущерб Заказчику, третьим лицам при выполнении работ;

– за несоблюдение норм и правил по охране труда, окружающей среды и безопасности ведения работ на Объекте;

– за некачественно выполненные работы, некачественные материалы в течение гарантийного срока.

7.2.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта). Размер неустойки (пени) определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и равна 0,2 % от цены Контракта, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф).  Размер штрафа установлен  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет 47 291 рублей (10% от цены Контракта) за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Контракта.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа).  Размер штрафа установлен  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет 11 822,75 рублей (2,5% - от цены Контракта) за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по  Контракту в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта.

7.3.3. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта в части обязательств по оплате работ Подрядчика в случае отсутствия или ненадлежащего финансирования из районного бюджета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

7.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Контракту в натуре.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.6. В случае, если при выполнении настоящего Контракта, Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.7. Указанные в настоящем разделе штрафы (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.8. В соответствии со ст. 313 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательства Исполнителя по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Заполярного района возлагается на Заказчика.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры  к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня ее получения.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 10 % (десять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, или 47 291 (сорок семь тысяч двести девяносто один) рублей 00 копеек. Предоставлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, и включает в себя все обязательства Подрядчика по настоящему Контракту.

9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по Контракту, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения Контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

9.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта, указанные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 40 (сорока) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком  в этом письменном требовании.

- РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

  - Расторжение настоящего Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо непоступление ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения  о расторжении настоящего Контракта.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания усиленной электронной подписью Заказчика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, а в части гарантийных обязательств  по выполненным на Объекте Работам – до срока их окончания.

11.2. Полученное Подрядчиком Техническое заключение в полном объеме возвращается Заказчику по окончании Работ.

11.3. Все изменения, приложения, дополнения, уведомления, переписка по настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон и не противоречат ограничениям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ.

11.4. При изменении адреса, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.

11.5. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне  заказной почтой с уведомлением, по факсу.

Стороны считаются надлежаще уведомленными  в следующие сроки:

- в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения (получения уведомления);

- в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса  с подтверждением получения.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

11.8. К настоящему Контракту прилагается являющееся его неотъемлемой частью Приложение №1 «Техническое задание».

## 12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

## И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» НАО Юридический и почтовый адрес: Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» 166713 НАО, д. Андег ИНН 2983002950 КПП 298301001 ОКАТО 11131000000 УФК по Ненецкому автономному округу л/с 02843000550 р/с 40204810000000000018 РКЦ Нарьян-Мара г. Нарьян-Мар Заказчик: ___________________/ В.Ф. Абакумова / м.п. | ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Бараков Семен Михайлович Юридический и почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 38 Тел./факс +7 911 591 0624 ИНН 830000399749 ОГРНИП 313838311500015 р/с 40802810704210001580 (Получатель - Бараков Семен Михайлович) БИК 041117601 Отделение № 8637 Сбербанка России, г. Архангельск От Подрядчика: _______________/С.М. Бараков/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту

№ ___________

от _________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома по ул. Набережная,  д.17 в д. Андег Ненецкого автономного округа

|  | № п/п Перечень требований Данные по объекту 1 Заказчик Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 Место, срок и условия выполнения работ Место выполнения работ – 166713, д. Андег, Ненецкого автономного округа, Архангельской области Срок выполнения работ: до 15.12.2014 года Работа выполняется из материала Подрядчика. Сообщение с д. Андег в осенний период - речной транспорт. Ближайший пункт для доставки материалов – порт г. Нарьян-Мар. Железнодорожное, автотранспортное сообщение отсутствует. Материалы, оборудование и комплектующие необходимо поставить к месту проведения работ в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения контракта 3 Вид Работы общестроительные по ремонту многоквартирных жилых домов 4 Технические требования Работы выполнить в соответствии с ведомостью объема работ, действующими на территории РФ строительными нормами и правилами, стандартами. 5 Требования к безопасности выполняемых работ Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН и другими нормативными документами регламентирующих производство данного вида работ. Применяемые на всех этапах производства работ материалы и изделия должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам РФ, быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, оборудования и изделий, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, свидетельствами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством, в т.ч.: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (о противопожарном режиме); - другими действующими на данный момент нормативными документами регламентирующими проведение ремонтно - строительных работ. 6 Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии Все работы должны отвечать нормам и стандартам РФ, предъявляемым к таким работам (Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПин, ПУЭ, ПТТП, ППБ, ФЗ № 261, НПБ и т.п.); Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП «Организация строительства»; Используемые Подрядчиком материалы должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ (ст.745, 751,754 ГК РФ), подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, материалы должны быть новыми, ранее не использованными и выпущенными (произведенными) не ранее 2013 года. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на объекте строительства и материалах, с момента подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта составляет 24 месяца. В ходе гарантийного срока при правильной эксплуатации электрооборудования все выявленные недостатки устраняются силами и за счет средств Подрядчика, в разумный срок, но не более 30 (тридцати) дней с момента направления акта выявленных недостатков Заказчиком Подрядчику. Объем предоставления гарантии качества работ распространяется на полный объем выполняемых работ по всем конструктивным элементам в соответствии со сводной ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к техническому заданию). 7 Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ Подписание представителями Заказчика и Подрядчика без замечаний актов выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного счёта (счета-фактуры), при наличии у Подрядчика исполнительной документации, паспортов, сертификатов на материалы и оборудование. 8 Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём строительных работ Организации - победителю аукциона: - В течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта представить в адрес Заказчика локальный сметный расчет; - Обеспечить сбор недостающих исходных данных; - Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за собственный счет. Подрядчик своевременно производит уборку помещений, во время производства работ соблюдает чистоту и порядок внутри помещений и на территории объекта. Погрузка и вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ: Паро-гидроизоляционное покрытие – ИЗОСПАНD (ООО «Гекса – нетканые материалы» Россия) Состав Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг, Водоупорность мм.вод.ст., УФ-стабильность, мес. 100% полипропилен 1068/890 7,0 1000 4 Пароизоляционное покрытие - ИЗОСПАНВ (ООО «Гекса – нетканые материалы» Россия) Состав Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг, Водоупорность мм.вод.ст., УФ-стабильность, мес. 100% полипропилен 130/107 7,0 1000 4 Плиты минераловатные 50мм - лайт-баттс rockwool (ROCKWOOL Дания) Параметр Значение Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К) λ25 = 0,037 Вт/(м·К) λА = 0,039 Вт/(м·К) λБ = 0,041 Вт/(м·К) Группа горючести НГ. Класс пожарной опасности - КМ0 Водопоглощение при частично погружении 1,0кг/м² Паропроницаемость μ = 0,3 мг/(м·ч·Па) Модуль кислотности 2,0 Плита теплоизоляционная перлитоцементная- ПЦП ТУ 36.16.22-72-96(Теплоизоляция - Строй Защита, Россия) Плотность, кг/м3 320±25 Прочность при изгибе, кгс/см2 2,5 Теплопроводность, Вт/м*К 0,070-0,120 Температура, °C до 600 Размер, мм 500x500x50 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № пп Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол. 1 3 4 5 Раздел 1. Фасад 1 Снятие наличников м 58 2 Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен м2 стен 78,72 3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м труб и покрытий 11,3 4 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) м2 поверхности покрытия изоляции 78,72 5 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 изоляции 4 6 Плиты теплоизоляционные перлитоцементные м3 -4,08 7 Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 (или эквивалент) м3 4,08 8 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством )металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (или эквивалент) м2 поверхности облицовки 78,72 9 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием м2 проемов 17,58 10 Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным м2 проемов 4,2 Раздел 2. Отмостка 11 Устройства основания под трубопроводы: щебеночного м3 основания 6,705 12 Устройство бетонной подготовки м3 бетона, бутобетона 6,705 Раздел 3. Автомобильные перевозки 13 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную т 1,2 14 Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т. Работающих вне карьера, на расстояние до 2 км. 1 класс груза т 1,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Бараков Семен Михайлович ___________________/ С.М. Бараков / «_____»___________________ 2014г. м.п. | Заказчик: Глава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа ___________________/ В.Ф. Абакумова/ «_____»___________________ 2014г. м.п. |